# GM 진행 상황 공유 및 엔진 연결 방식 협의 제안

수신: 이재형님 · 게임 엔진 담당(A)

작성: 박천웅 · GM 및 GM↔agent 상호작용 담당(C)

작성일: 2026년 10월 6일

재형님, GM 쪽에서 준비한 내용과 다음 연결에서 같이 맞춰 보고 싶은 부분을 정리했습니다. 저는 여러 agent가 같은 사건에서 움직이고, 엔진의 결과를 각 agent와 GM이 같은 의미로 기록하는 흐름을 염두에 두고 작업했습니다. 아래 항목은 현재 확인한 main을 기준으로 생각해 본 연결 제안입니다. 이미 준비 중인 기능이나 다른 연결 계획이 있다면 그 방식을 먼저 공유해 주시면, GM 쪽 입력·출력을 맞춰 보겠습니다.

# 제가 염두에 둔 흐름과 작업 범위

게임은 이동 → 탐문·탐색 → 추리의 세 단계로 진행하고, agent는 엔진에 직접 행동을 요청하는 흐름으로 준비했습니다. GM은 캐릭터 배분, 단계 시작과 상황 안내, 전원 완료 확인, 정보 소유 기록, 장애 조정을 담당하도록 분리했습니다. 주사위·직업 보너스·정보 공개 판정·공식 상태 변경은 엔진에서 결정한 결과를 받는 방식입니다.

GM은 모든 agent가 얻은 정보를 감독 목적으로 기록하되, 다른 agent에게 전달할 내용은 명시적으로 공유된 정보로 구별해 두었습니다. 그래서 제 쪽에서는 ‘누가, 어느 단계에서, 어떤 행동으로, 어떤 정보 ID를 얻었는지’를 식별할 수 있는 엔진 결과가 중요한 연결 자료가 됩니다.

# 현재 GM 쪽에서 진행한 내용

| 준비한 영역 | 현재 확인한 범위 | 다음 연결에서 남은 부분 |
| --- | --- | --- |
| 캐릭터 배분 | 데모·룰북 기반 임시 직업/성향/선택 목표를 가변 인원에게 조합하는 코드 | 엔진이 제공할 정의와 등록 방식에 맞추기 |
| 단계 진행·상황 안내 | 모의 엔진에서 위치 안내, 허용 행동 안내, 전원 소비 후 단계 전환 | 실제 엔진의 단계·소비 상태와 연결 |
| 정보 원장·공개 범위 | 모의 엔진에서 개인 소유, GM 감독 기록, 명시적 공유를 분리 | 실제 결과·감독 상태를 수신하고 대조 |
| 장애·사망·대리 GM | 모의 환경에서 NPC/시체 구분, 감독 기록 인계와 전환 호출 지점 | 실제 엔진 제어 접점과 런타임 전환 연결 |
| 실제 코드의 부분 연결 | B의 오프라인 파서 → A의 실제 함수 → C 관찰 저장기로 단서 2개 전달 확인 | 자율 다중 agent와 실제 GM 제어로 확장 |
| 메시지 의미 대조 | 카탈로그 ID 일치, 이동·준비·지목 본문 3개의 왕복 변환, 획득 단서 의미 보존 확인 | 팀의 실제 메시지 송수신에 같은 의미가 유지되는지 확인 |

부분 연결은 사람이 정한 입력과 고정 주사위로 확인했습니다. 실제 자율 플레이, 다중 agent의 한 사이클, 실제 장애 감시는 아직 확인하지 못했습니다. GM 코드가 실제 엔진을 제어한 전체 연결까지 진행된 상태는 아닙니다.

# 다음 연결을 위해 의견을 여쭙고 싶은 항목

P0/P1/P2는 제가 생각한 연결 순서입니다. P0는 첫 기본 연결, P1은 전체 게임 흐름 연결, P2는 추가 점수 요소입니다. 개발 순서와 범위는 재형님의 현재 계획을 듣고 같이 조율하면 좋겠습니다. 작업 ID는 기존 역할별 표와 대응합니다.

| 항목 | GM 연결에 필요해 보여 제안드리는 내용 | 먼저 맞춰 볼 자료·조건 | 현재 계획이나 다른 방식을 여쭙고 싶은 점 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 · P0 | 하나의 사건에 n명의 위치·정보·캐릭터를 분리해 등록할 수 있으면 GM의 명단과 연결하기 좋겠습니다. | 게임/객체/직업/후보 ID 정의, 초기 명단·배분 형식(D01) | 일괄 생성과 생성 후 참여자 등록 중 어떤 방식으로 준비 중이신가요? 그 접점에 맞춰 GM 명단을 구성해도 될까요? |
| A02 · P0 | 공식 단계와 행동 소비 상태를 읽고, 전원 완료 후 GM이 전환을 요청하는 방식을 생각했습니다. | A01, cycle/phase/epoch 정의, 한 행동의 소비 기준(D01/D02) | 단계 번호·토큰·상태 버전 중 편한 표현이 있을까요? 다른 표현이라면 이전 단계 요청과 중복 소비를 어떻게 구별할지 함께 맞추고 싶습니다. |
| A03 · P0 | B가 고른 행동과 대상 ID를 구조화해 직접 실행할 접점이 있으면 의도를 유지하기 좋겠습니다. | A01/A02, 요청·오류·완료 형식(D01) | 별도 API, 기존 경로 확장, 함수 호출 중 어느 쪽이 자연스러울까요? 내부 이름은 현재 형식을 사용해도 GM 어댑터에서 대응해 보겠습니다. |
| A04 · P0 | 요청 ID로 결과를 확인하고 같은 요청의 재전송이 추가 실행되지 않으면, 응답 유실 때 GM 기록도 안정적으로 맞출 수 있겠습니다. | A03, 요청 재사용 규칙, 원자적 저장 구조 | 이미 사용 중인 요청 번호나 처리 기록이 있나요? 같은 동작을 보장하는 기존 장치가 있다면 그 정보를 활용하고 싶습니다. |
| A05 · P0 | 요청 agent의 최종 결과와 같은 내용을 GM도 감독용으로 받으면 완료 원장과 소유 기록을 연결할 수 있겠습니다. | A03/A04, 결과와 event ID/순서·전달 범위(D01) | 이벤트 전송, 순서 있는 결과 조회, 누적 로그 조회 중 어떤 방식이 좋을까요? GM은 제공되는 방식으로 수신·재조회 어댑터를 준비하겠습니다. |
| A06 · P0 | agent 개인 관찰과 GM 감독 상태를 구분하고, 정보 ID와 소유자·공유 범위를 확인할 수 있으면 좋겠습니다. | A01, 단서 ID, 개인/감독/공개 정보 정의(D01) | 개인·감독 조회를 따로 제공할 계획인가요, 수신자별 조회로 나눌 계획인가요? 정답·미발견 정보 없이 소유를 대조할 수 있는 형태를 함께 보고 싶습니다. |
| A07 · P0/P1 | 엔진의 직업·스테이터스·스킬·성향·선택 목표 정의를 받아 GM이 조합·등록하는 방향으로 준비했습니다. | 기존 룰북·데모 카탈로그, 배분/카탈로그 구조(D01) | 현재 정의나 데이터 파일 형식을 받을 수 있을까요? 처음에는 데모 값과 출처를 표시해 연결하고 상세 정책은 이후 교체하는 순서도 괜찮을지 의견 부탁드립니다. |
| A08 · P1 | 정상 agent의 공개/거절 판단과 NPC·시체의 엔진 처리를 구별해 상호작용 결과를 받고 싶습니다. | A02/A04/A06, 캐릭터 정책, 응답 계약(D03/D04), B의 수신 접점 | 엔진이 상대 agent에게 요청을 전달하는 접점을 어떻게 구성 중이신가요? 큐나 외부 전달 서비스가 더 편하다면 GM이 받아야 할 진행·최종 결과를 함께 맞추면 좋겠습니다. |
| A09 · P1 | 추리 오답 사망과 기술 장애 NPC 전환을 서로 다른 상태로 받아 GM 명단·소유 기록을 갱신하는 흐름입니다. | A01/A02/A06/A07, 시체 감쇠 설정(D08) | 객체 유형·생존 상태·상태 변경 이벤트 중 어떤 표현이 편한가요? NPC 이동과 시체 잔존 정보 처리 시점을 알려 주시면 GM 안내도 맞추겠습니다. |
| A10 · P1 | 대리 GM의 권한 변경 결과와 GM의 종료 요청 접점이 있으면 인계·종료 흐름을 연결할 수 있겠습니다. | A09, controller/term 계약(D01), 선출·인계 절차(D07) | 권한 버전, 세션, lease 등 기존 장치가 있나요? 이전 GM의 변경 요청을 막고 후임이 종료를 요청할 수 있는 방식을 같이 보고 싶습니다. |
| A11 · P1 | 결과 저장·재조회·재시작과 상대 응답 대기 방식이 정해지면 GM 복구를 함께 확인해 보고 싶습니다. | A04/A05, 기존 저장 테스트 근거, A08의 대기/재개 정의 | 저장소와 비동기 처리 계획을 공유해 주실 수 있을까요? 앞선 Windows 저장 테스트의 파일 잠금도 재현 로그를 전달해 같이 확인할 수 있습니다. |
| A12 · P2 | 선택 목표의 달성·추가 점수 결과도 이후 같은 이벤트 흐름으로 받을 수 있으면 좋겠습니다. | A07의 목표 정의, 달성 조건·점수 정책, A05 | 기본 한 사이클을 먼저 연결하고 선택 목표는 이후 다루는 순서가 괜찮을까요? 점수 계산을 다른 모듈에 둘 계획이면 그 결과만 받도록 맞추겠습니다. |

# 상호작용은 이렇게 준비하고 있습니다

정상 agent 간에는 ‘GM 안내 → 질문 agent가 엔진에 요청 → 상대 agent가 공개/거절 판단 → 엔진 검증·판정 → 질문자와 GM이 같은 결과 수신’을 작업 전제로 두었습니다. 상대의 응답은 자기 이동·탐색·추리 행동을 추가 소비하지 않는 수신 처리로 생각하고 있습니다. NPC와 장애 NPC는 엔진의 수동 정책으로, 시체는 주사위와 잔존 정보로 처리하는 구분입니다.

이 전제를 반영하는 데 엔진 구조상 다른 전달·대기 방식이 더 적절하다면 어떤 구성이 좋을지 의견 부탁드립니다. 저는 엔진 판정이나 B의 응답 로직을 변경하기보다, 제공되는 접점에 GM 안내·감독 수신을 맞추고 싶습니다.

# 먼저 같이 확인해 보고 싶은 작은 연결

같은 사건에 2명 이상을 연결해 이동 → 탐색 → 추리 생략 한 사이클을 먼저 돌려 보면 어떨까요? 단서를 얻었다면 엔진 결과, agent 기억, GM 원장에 같은 정보 ID가 남는지 보고 싶습니다. 단서가 없는 결과와 생략도 완료로 집계하고, 같은 요청의 재전송은 추가 소비가 없는지 함께 확인하면 연결 기준을 구체적으로 맞출 수 있을 것 같습니다.

제가 제안한 메시지 이름을 그대로 사용할 필요는 없습니다. 같은 사건·행위자·행동·단서·완료·공개 범위를 연결할 수 있는 재형님의 기존 형식을 알려 주시면, 대응표와 GM 어댑터를 조정하겠습니다. 우선 현재 가능한 접점과 준비 중인 접점, 편한 전달 방식, 제안 순서에 대한 의견을 부탁드립니다.

검토 근거: Game-engine main dca35b989249bf1fc7e52ca404805b73e0a52648, 기존 역할별 작업표 A01–A12 및 공통 D 항목. 이 문서는 해당 공유 코드와 이후 GM 작업을 기준으로 한 협의 제안입니다.